АДМИНИСТРАЦИЯ КСТИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВО- ЧЕПЕЦКОГО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.03.2018 | № 23 |
| --- | --- |

с. Кстинино

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кстининского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области

на 2018 – 2022 гг.».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кстининского сельского поселения Кирово- Чепецкого района Кировской области на 2018 – 2022 гг.» согласно Приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Кстининского сельского поселения Кирово- Чепецкого района Кировской области и на официальном сайте Кстининского сельского поселения.

Глава администрации

Кстининского сельского поселения

Кирово- Чепецкого района

Кировской области				     	          	К.Э.Воробьев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кстининского сельского поселения

от 30.03.2018 № 23

Муниципальная  программа

«Формирование комфортной городской среды на территории Кстининского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Кстининского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области

на 2018-2022 годы»

|  | Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Кстининского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2018-2022 годы» |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для разработки | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
|  | Основные разработчики программы | Администрация Кстининского сельского поселения (613012, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Кстинино, ул. Советская, д. 83) |
|  | Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий программы | Администрация Кстининского сельского поселения |
|  | Цель муниципальной программы | Создание комфортной городской среды на территории Кстининского сельского поселения, в том числе комплексное благоустройство дворовых территорий в поселении, для повышения комфортных условий проживания и отдыха граждан |
|  | Задачи муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кстининского сельского поселения. - Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов т.д.). - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Кстининского сельского поселения. - Повышение качества жизни населения Кстининского сельского поселения. |
|  | Сроки реализации программы | 2018 - 2022 годы |
|  | Объемы и источники финансирования программы | 2018 год –0,00 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 тыс. рублей, местный бюджет - 0,00 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей, 2019 год – 0,00 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, областной – 0,00 тыс. рублей, местный бюджет – 0,00 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей, 2020 год – 1 063,50 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, областной бюджет – 913,5 тыс. рублей, местный бюджет – 100,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 50,0 тыс. рублей, 2021 год – тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - тыс. рублей, областной бюджет - тыс. рублей, местный бюджет - тыс. рублей, внебюджетные источники - тыс. рублей, 2022 год – тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - тыс. рублей, областной бюджет - тыс. рублей, местный бюджет - тыс. рублей, внебюджетные источники - тыс. рублей. |
|  | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. - Улучшение санитарного содержания дворовых и общественных территорий. - Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей, создание условий сохранения и улучшение внешнего вида таких мест. - Обеспечение комфортности проживания жителей поселения. - Формирование положительного имиджа Кстининского сельского поселения. |
|  | Контроль за выполнением Программы | Администрация Кстининского сельского поселения |

1. Определение проблемы, на решение которой направлена программа

1.1. Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В муниципальном образовании насчитывается 17 многоэтажных многоквартирных домов, из них 17 многоквартирных домов, количество квартир в которых превышает пятнадцать. Основная часть домов построена более  30 лет назад. Срок службы дорожных покрытий дворовых территорий с момента застройки многоквартирными домами истек. Из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производился ремонт дворовых территорий, в результате чего пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В 2017 году была проведена инвентаризация придомовых (дворовых) территорий многоквартирных домов, общественных пространств с. Кстинино.

На 01.01.2018 года проинвентаризировано:

- Четыре дворовые территории в которые входят 17  многоквартирных домов с.Кстинино:

| № п/п | Адрес | год постройки | общ. S помещения | колич-во картир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дворовая территория многоквартирного дома с.Кстинино ул.Профсоюзная -1 | 1968 | 705,9 | 16 |
| 2 | дворовая территория многоквартирного дома с.Кстинино ул.Профсоюзная -2 | 1968 | 714,2 | 16 |
| 3 | дворовая территория многоквартирного дома с.Кстинино ул.Профсоюзная -3 | 1968 | 729 | 16 |
| 4 | дворовая территория многоквартирного дома с.Кстинино ул.Профсоюзная - 4 | 1972 | 733,6 | 16 |
| 5 | дворовая территория многоквартирного дома с.Кстинино ул.Профсоюзная - 5 | 1972 | 723,7 | 15 |
| 6 | дворовая территория многоквартирного дома с.Кстинино ул.Профсоюзная - 6 | 1973 | 686 | 16 |
| 7 | дворовая территория многоквартирного дома с.Кстинино ул.Профсоюзная - 7 | 1982 | 982,9 | 18 |
| 8 | дворовая территория многоквартирного дома с.Кстинино ул.Профсоюзная – 7а | 1983 | 230,5 | 4 |
| 9 | дворовая территория многоквартирного дома с.Кстинино ул.Профсоюзная - 8 | 1983 | 971,4 | 18 |
| 10 | дворовая территория многоквартирного дома с.Кстинино ул.Профсоюзная - 9 | 1983 | 960,9 | 18 |
| 11 | дворовая территория многоквартирного дома с.Кстинино ул.Профсоюзная – 9а | 2015 | 723,9 | 27 |
| 12 | дворовая территория многоквартирного дома с.Кстинино ул.Профсоюзная - 10 | 1995 | 840,2 | 18 |
| 13 | дворовая территория многоквартирного дома с.Кстинино ул.Профсоюзная - 11 | 1995 | 843,8 | 18 |
| 14 | дворовая территория многоквартирного дома с.Кстинино ул.Профсоюзная - 12 | 1995 | 838,1 | 18 |
| 15 | дворовая территория многоквартирного дома с.Кстинино ул.Профсоюзная - 13 | 2016 | 1029,4 | 31 |
| 16 | дворовая территория многоквартирного дома с.Кстинино ул.Профсоюзная - 14 | 2016 | 1056,6 | 31 |
| 17 | дворовая территория многоквартирного дома с.Кстинино ул.Профсоюзная - 15 | 2017 | 1029,4 | 27 |

- Три общественные территории:

- Территория кладбища, с. Кстинино,

- Территория около Дома культуры, с. Кстинино, ул. Советская, 73а.

- Тротуар вдоль региональной трассы в с.Кстинино по ул.Советская.

Уровень физического износа проинвентаризированных дворовых территорий составил более 76%. В существующем жилищном фонде на территории сельского поселения объекты благоустройства  дворов и общественных мест за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, либо отсутствуют.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов. С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и дворовых территорий. Существующие автостоянки, расположенные на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, не обеспечивают в полной мере потребность в парковке автотранспортных средств. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм, обустроенные детские площадки.  Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности назрела необходимость разработки данной Программы, в которой предусматриваются мероприятия, направленные на ремонт территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в том числе мест стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, а также ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. Без благоустройства дворов благоустройство населенных пунктов не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

Состояние сферы благоустройства Кстининского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 |
| 1 | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 17 |
| 2 | Количество проинвентаризированных дворовых территорий многоквартирных домов с уровнем благоустройства менее 76 % | Ед. | 13 |
| 3 | Оценка уровня физического износа дворовых территорий многоквартирных домов | % | ˂ 76 |
| 4 | Общая численность населения с. Кстинино Кстининского сельского поселения | тыс. чел. | 2,277 |
| 5 | Общая численность населения, проживающих в многоквартирных домах с уровнем благоустройства дворовых территорий менее 80 % в с.Кстинино | тыс. чел. | 0,103 |
| 6 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с дворовыми территориями, подлежащими благоустройству, от общей численности населения Кстининского сельского поселения | % | 23 |
| 7 | Общее количество муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 3 |
| 8 | Площадь муниципальных территорий общего пользования | Га | 20,35 га |
| 9 | Количество проинвентаризированных территорий общего пользования | Ед. | 3 |
| 10 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 0 |

1.2. Действующие Правила благоустройства территории муниципального образования Кстиниское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области утверждены решением Кстининской сельской Думы от 20.12.2017 № 04/33. В связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий, указанные Правила постоянно корректируются.

Предложения заинтересованных лиц о включении территории общего пользования, территории в ведении юридических лиц и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кстининское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2018 - 2022 годы» (далее - Программа) осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кстининское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2018 - 2022 годы»;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Кстининское сельское поселение, на которых планируется благоустройство в следующем году в соответствии с Порядком включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кстининское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2018 - 2022 годы» (приложение № 1 к программе);

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Кстининского сельского поселения, территорий в ведении юридических лиц, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 г. (приложение № 2 к Программе)

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Кстининское сельское поселение.

Таким образом, комплексный подход к реализации муниципальной программы позволит создать благоприятные условия жизни и отдыха, повысить комфортность проживания населения, увеличит площадь озеленения  территорий, обеспечит более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшит условия для отдыха и занятий спортом, обеспечит физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ

Основной целью муниципальной  целевой программы  является  повышение уровня благоустройства и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории Кстининского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, находящихся на территории Кстининского сельского поселения;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, находящихся на территории Кстининского сельского поселения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Кстининского сельского поселения.

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кстининского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий Кстининского сельского поселения. | На % к предыдущему отчетному периоду | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, памятников и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | На % к предыдущему отчетному периоду | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Задача 3: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Кстининского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (неоплачиваемый вклад населения) | % | Не менее 0,1% от стоимости работ | Не менее 0,1% от стоимости работ | Не менее 0,1% от стоимости работ | Не менее 0,1% от стоимости работ | Не менее 0,1% от стоимости работ |

Достижение цели муниципальной программы и решение основных ее задач осуществляется в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы:

1. В ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий планируется выполнение следующих видов работ:

а) минимальный перечень:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

б) дополнительный перечень:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- ограждение внутридворовых территорий;

- снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;

- устройство пандусов;

- устройство контейнерных площадок;

- устройство пешеходных дорожек;

- устройство иных малых архитектурных форм.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не менее 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) при трудовом и финансовом участии.

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения благоустройства следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков/скверов,

- устройство освещения улицы/парка/сквера;

При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер;

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство площадей;

- иные объекты.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного  перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок финансового участия  граждан в выполнении указанных работ,

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2018 - 2022 годы (утвержден Постановлением администрации Кстининского сельского поселения от 27.02.2018 № 26).

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, представлена в приложении № 3 к Программе.

3. Сроки реализации программы

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 5-летний период (2018-2022 годы).

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1 063,50 тыс. рублей, планируемые средства по годам и источникам:

| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО, в том числе | 0,00 | 0,00 | 1 063,5 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 913,5 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет* | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 |

* Объемы финансирования муниципальной программы муниципальным образованием уточняются ежегодно при составлении бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.

- 5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Реализация мероприятий муниципальной программы в полном объеме будет способствовать:

- снижению доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования,

- максимальному привлечению заинтересованных граждан, организаций к реализации мероприятий по благоустройству территории Кстининского сельского поселения,

- улучшению благоустройства дворовых территорий Кстининского сельского поселения на 15%,

- улучшению условий проживания и жизнедеятельности населения и повышению привлекательности поселения,

- повышению доступности маломобильных групп населения к социально-значимым объектам.

- Система управления и контроля за ходом реализации программы

Координацию и контроль за ходом выполнения программы осуществляет администрация Кстининского сельского поселения.

Ответственный исполнитель организует реализацию программы, вносит предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) соответствующей программы.

|  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Кстининского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2018- 2022 годы», утвержденной постановлением от 30.03.2018 № 23 |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Кстининского сельского поселения, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы *

| № п/п | Адрес | Перечень мероприятий ** | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | ул. Профсоюзная д. 1 |  |  |  | 70,3 | 7,7 | 3,8 |
| 2 | ул. Профсоюзная д. 2 |  |  |  | 70,3 | 7,7 | 3,8 |
| 3 | ул. Профсоюзная д. 3 |  |  |  | 70,3 | 7,7 | 3,8 |
| 4 | ул. Профсоюзная д. 4 |  |  |  | 70,3 | 7,7 | 3,8 |
| 5 | ул. Профсоюзная д. 5 |  |  |  | 70,3 | 7,7 | 3,8 |
| 6 | ул. Профсоюзная д. 6 |  |  |  | 70,3 | 7,7 | 3,8 |
| 7 | ул. Профсоюзная д. 7 |  |  |  | 70,3 | 7,7 | 3,8 |
| 8 | ул. Профсоюзная д.7а |  |  |  | 69,9 | 7,6 | 3,8 |
| 9 | ул. Профсоюзная д. 8 |  |  |  | 70,3 | 7,7 | 3,8 |
| 10 | ул. Профсоюзная д. 9 |  |  |  | 70,3 | 7,7 | 3,8 |
| 11 | ул. Профсоюзная д. 9а |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ул. Профсоюзная д. 10 |  |  |  | 70,3 | 7,7 | 4,0 |
| 13 | ул. Профсоюзная д. 11 |  |  |  | 70,3 | 7,7 | 4,0 |
| 14 | ул. Профсоюзная д. 12 |  |  |  | 70,3 | 7,7 | 4,0 |
| 15 | ул. Профсоюзная д. 13 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ул. Профсоюзная д. 14 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ул. Профсоюзная д. 15 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* перечень дворовых территорий может быть измен и дополнен в соответствии с поступлением предложений от заинтересованных лиц

**перечень мероприятий определяется в зависимости от финансирования муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Кстининского сельского поселения»

|  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Кстининского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2018- 2022 годы», утвержденной постановлением от 30.03.2018 № 23 |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, расположенных на территории Кстининского сельского поселения, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

| № п/п | Адрес | Перечень мероприя-тий * | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | Территория кладбища, с.Кстинино |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | Тротуар в с.Кстинино по ул.Советская. |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | Территория около Дома культуры, ул. Советская, д. 73а |  | 0,00 |  |  |  |  |

* перечень общественных территорий может быть измен и дополнен в соответствии с поступлением предложений от заинтересованных лиц

**перечень мероприятий определяется в зависимости от финансирования муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Кстининского сельского поселения»

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды на территории

Кстининского сельского поселения Кирово-Чепецкого

района Кировской области на 2018- 2022 годы»,

утвержденной постановлением

от 30.03.2018 № 23

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по

благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ

1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, определяется в ценах ТЕР-2001 (редакция 2009 г. с изменением 1, с учетом Постановления Правительства Кировской области № 47/373 от 03.07.2015) с пересчетом в текущие цены индексами КО ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» № 01-06/98 от 09.03.2017 для ОСНО.

2. Ориентировочная стоимость работ:

2.1. По минимальному перечню:

1) Ремонт дворовых проездов с заменой бортовых камней (с ямочным ремонтом) - от 1763,00 до 2097,00 руб. за 1 кв. м.(в асфальтовом исполнении).

2) Ремонт дворовых проездов (в щебёночном исполнении).

Поднятие горловин люков - 1430,00 руб. за 1 шт.

3) Обеспечение освещения дворовых территорий (демонтаж существующих опор и проводов (не пригодных для использования), установка новых опор и светодиодных светильников) - 40843,00 руб. на 1 светильник с опорой (27197,00 руб. за единицу без учета стоимости светильника).

4) Обеспечение освещения дворовых территорий (установка светодиодных светильников на существующие опоры) - 20685,00 руб. на 1 светильник (7039,00 руб. за единицу без учета стоимости светильника).

5) Установка скамеек - от 7010,00 до 8269,00 руб. за единицу (от 339,00 руб. до 437,00 руб. за единицу без учета стоимости скамейки).

6) Установка урн для мусора - от 2425,00 до 3020,00 руб. единицу (от 339,00 руб. до 437,00 руб. за единицу без учета стоимости урны).

2.2. По дополнительному перечню:

1) Оборудование детских и (или) спортивных площадок - в зависимости от наполнения оборудованием:

детская площадка с 6 малыми архитектурными формами (основание - песчано-гравийная смесь) - 330000,00 руб. за площадку;

детская площадка с 8 малыми архитектурными формами (основание - песчано-гравийная смесь) - 740000,00 руб. за площадку;

спортивная площадка с 3 элементами - 296000,00 рублей за площадку.

2) Оборудование парковки для автомобилей (с покрытием из бетона и установкой бортовых камней) - от 1100,00 руб. до 2040,00 руб.за кв.м.

3) Озеленение придомовой территории:

посадка кустарников (сирень) - 551,00 руб. за единицу;

озеленение придомовой территории (посев газонов) - 360 руб.за кв.м;

снос деревьев:

0 200мм - 3600 руб./шт.

0 360мм - 10500 руб./шт.

0 800 мм - 43660 руб./шт.

0 1000 мм - 71273 руб./шт.

- Устройство площадок для установки контейнеров сбора твердых бытовых отходов - 70647,00 руб. на 1 площадку из 5 контейнеров.

_______________