# АДМИНИСТРАЦИЯ КСТИНИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.10.2017 |  |  | № 29 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Кстинино |  |  |

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования

Кстининское сельское поселение Кирово-Чепецкого района

Кировской области на период 2018 – 2028 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом муниципального образования Кстининское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области, администрация Кстининского сельского поселения постановила:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Кстининское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области на период 2018 – 2028 годов. (Программа прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования)  на официальном сайте администрации Кстиниского сельского поселения http://kstinino-sp.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава администрации

Кстининского сельского поселения

Кирово- Чепецкого района

Кировской области                                                                        К.Э. Воробьев

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Кстининского сельского поселения

Кирово-Чепецкого района

Кировской области

от  30.11.2017  № 29

Программа

комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Кстининского сельского поселения

Кирово-Чепецкого  района

Кировской области

на период 2018 -2028 годов

с. Кстинино

2017 год

ПРОГРАММА

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры

на территории Кстининского сельского поселения

Кирово-Чепецкого района Кировской области

на 2018 – 2028 годов

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Кстининского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2018-2028 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Кстининского сельского поселения, Постановление администрации Кстининского сельского поселения от 09.01.2017 г. № 04 «О разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кстининского сельского поселения», Генеральный план Кстининского сельского поселения. |
| Заказчик программы | Администрация Кстининского сельского поселения, Кирово-Чепецкого района Кировской области, адрес: 613012 Кировская обл. Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Советская, дом 83 |
| Исполнители программы | Администрация Кстининского сельского поселения, Кирово-Чепецкого района Кировской области, адрес: 613012 Кировская обл. Кирово-Чепецкий р-н, с. Кстинино, ул. Советская, дом 83 |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кстининского сельского поселения |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018 – 2028 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - федеральные и региональные средства; - средства местного бюджета: 2018 г. – 50 тыс. руб., 2019 г. – 50 тыс. руб., 2020 г. – 50 тыс. руб., 2021 г. – 50 тыс. руб., 2022 г. - 50 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2023-2028 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры |

2.  Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Кстининского сельского поселения

  - Социально-экономическое состояние

Кстининского сельского поселения

Кстининское  сельское поселение находится в 25 км от районного центра - г. Кирово-Чепецк Кировской области. Население на 01.01.2017 года составляет 2136 человек с учетом зарегистрированных по месту пребывания. Наблюдается некоторый ежегодный рост численности населения, который обусловлен миграционными процессами.

| № п/п | Названия населённых пунктов | Число хозяйств, имеющих лицевые счета | Численность населения, человек |  |  | Численность постоянного населения, человек (графа 4 + графа 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зарегистрированные по месту жительства |  | Не зарегистри-рованные по месту жительства, проживающие 1 год и более |  |
|  |  |  | проживаю-щие постоянно | временно отсутствую-щие |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | село Кстинино | 503 | 1232 | 4 | 59 | 1291 |
| 2 | деревня Большие Бесселята | 16 | 20 | 0 | 3 | 23 |
| 3 | деревня Бессолки | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Подстанция Вятка | 43 | 117 | 0 | 0 | 117 |
| 5 | деревня Глушиха | 24 | 60 | 0 | 7 | 67 |
| 6 | деревня Голодница | 33 | 60 | 0 | 13 | 73 |
| 7 | деревня Горячевщина | 2 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | деревня Дождевы | 3 | 11 | 0 | 2 | 13 |
| 9 | деревня Ерши | 7 | 23 | 0 | 2 | 25 |
| 10 | деревня Звени | 68 | 206 | 1 | 13 | 219 |
| 11 | деревня Кобели | 20 | 55 | 0 | 3 | 58 |
| 12 | починок Копосовский | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | поселок Кстининского дома отдыха | 67 | 131 | 0 | 0 | 139 |
| 14 | деревня Кузнецы | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | деревня Кулига | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | деревня Латыши | 7 | 8 | 0 | 5 | 13 |
| 17 | станция Полой | 22 | 42 | 0 | 1 | 43 |
| 18 | поселок Полойский | 10 | 19 | 0 | 4 | 23 |
| 19 | деревня Сандаловы | 24 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 20 | деревня Саши | 11 | 28 | 0 | 17 | 45 |
| 21 | деревня Сорвиха | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | деревня Сунцы | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | ж/д казарма 978 км | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 24 | сдт «Тюльпан» | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | сдт «Рассвет» | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Всего по поселению |  | 890 | 2136 | 5 | 131 | 2267 |

Кстининское сельское поселение расположено в центральной части  Кировской области.

Территория Кстининского сельского поселения занимает 228,64 кв.км земель.

Административный центр Кстининского сельского поселения  - с. Кстинино – один из старейших населенных пунктов Кирово-Чепецкого района. В состав Кстининского сельского поселения входят 24 населенных пункта.

## Природные условия.

Климат территории Кстининского сельского поселения континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха +1,4оС. В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от 17,6 и 17,8оС в июле, до –14,3 и 
–14,4оС в январе.

Абсолютный минимум температуры равен –350С. Абсолютный максимум температуры равен +35оС. Безморозный период начинается с третьей декады мая и заканчивается в среднем во второй половине сентября.

Территория Кстининского сельского поселения относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 500-550 мм до 700 мм. Снежный покров образуется в конце октября, устойчивый покров – с середины ноября до второй половины апреля. Господствующее направление ветров в летнее время западное, в зимнее - юго-восточное. Среднегодовая скорость ветра около 4 м/сек. Туманы на территории Мокрецовского сельского поселения наблюдаются в среднем 24 дня в году. Метели, как правило, возникают, при ветрах южной четверти, со скоростью более 6 м/сек.

Норма максимальной глубины промерзания почвы 70-120 см.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0°С к положительным значениям происходит в начале апреля. В последующий период проходит интенсивное снеготаяние.

Для лета характерна неустойчивая, в отдельные периоды в июне и августе с дефицитом осадков, но в большую его часть с частыми грозовыми дождями погода. Летний температурный режим со среднесуточной температурой воздуха выше 15°С заканчивается во второй половине августа. Первые осенние заморозки начинаются  в первой декаде сентября. Зимний температурный режим воздуха, на большей части территории, устанавливается в конце октября – начале ноября. И до конца декабря характер погоды неустойчив, с частой, временами резкой сменой волн тепла и холода.

  - Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Транспортно-экономические связи Кстининского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действуют один пассажирский автотранспортный маршрут №154 Киров – Кстининский дом отдыха (два рейса в день: утром и вечером). Также через село Кстинино транзитом проходят четыре транспортных маршрута: Киров –Кумены, Киров – Речное, Киров – Бурмакино, Кирово-Чепецк – Бурмакино. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

  - Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог  4 категории, предназначенных не для скоростного движения.   Большинство дорог общего пользования местного значения имеют цементно-бетонное, щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Кстининское сельское поселение обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью и находится относительно недалеко от районного центра города Кирово-Чепецка и областного центра г. Кирова, что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительство новых автомобильных дорог не производилось более 20 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта.

Дорожная сеть представлена дорогами регионального значения «Киров - Кирово-Чепецк, «Киров – Уржум – Малмыж – Вятские Поляны», дорогами  районного значения «трасса Киров – Уржум – Малмыж – Вятские Поляны» - «Кстининский дом отдыха – деревня Сандаловы» и др.,  дорогами местного значения, лесными и полевыми дорогами.

Общая протяжённость дорожной сети общего пользования местного значения составляет  18,8 км. В связи с развитием индивидуального жилищного строительства в период 2016 – 2017 гг. протяженность дорог общего пользования местного значения увеличилась еще на 44 км. Обозначилась стабильная тенденция ежегодного  роста протяженности дорожной сети местного значения.  Почти все дороги требуют капитального ремонта.

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения

| №пп | наименование | Протяженность км | Техническая категория | Эксплуатационная категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Профсоюзная | 1,2 | 4 | В |
| 2 | ул. Чугуновкская | 1,14 | 4 | В |
| 3 | ул. Надымская | 0,5 | 4 | В |
| 4 | ул. Газодобытчиков | 0,5 | 4 | В |
| 5 | ул. Труда | 0,45 | 4 | Г2 |
| 6 | ул. Полевая | 0,3 | 4 | В |
| 7 | ул. Молодежная | 1,0 | 4 | Г2 |
| 8 | ул. Солнечная | 0,65 | 4 | В |
| 9 | ул. Заречная | 0,45 | 4 | Г2 |
| 10 | ул. Школьная | 0,5 | 4 | В |
| 11 | ул. Береговая | 1,0 | 4 | Г2 |
| 12 | ул. Новая | 0,45 | 4 | Г2 |
| 13 | ул. Луговая | 0,65 | 4 | Г2 |
| 14 | Деревня Бессолки | 0,4 | 4 | Г2 |
| 15 | Деревня Большие Бесселята | 1,3 | 4 | Г2 |
| 16 | Подстанция Вятка | 0,3 | 4 | В |
| 17 | Деревня Глушиха | 0,4 | 4 | Г2 |
| 18 | Деревня Ерши | 0,35 | 4 | Г2 |
| 19 | Деревня Дождевы | 0,7 | 4 | Г2 |
| 20 | Деревня Сандаловы | 1,2 | 4 | Г2 |
| 21 | Деревня Звени, ул. Садовая | 0,4 | 4 | Г2 |
| 22 | Деревня Звени, ул. Мира | 0,7 | 4 | Г2 |
| 23 | Деревня Звени, ул.Подгорная | 0,25 | 4 | Г2 |
| 24 | Деревня Звени, ул. Южная | 0,45 | 4 | Г2 |
| 25 | Деревня Кобели | 0,8 | 4 | Г2 |
| 26 | Деревня Кузнецы | 0,4 | 4 | Г2 |
| 27 | Деревня Кулига | 0,6 | 4 | Г2 |
| 28 | Деревня Латыши | 0,3 | 4 | Г2 |
| 29 | Деревня Саши | 0,8 | 4 | Г2 |
| 30 | Деревня Сорвиха | 0,55 | 4 | Г2 |
| 31 | Деревня Сунцы | 0,3 | 4 | Г2 |
| 32 | ж/д ст. Полой | 0,5 | 4 | Г2 |
| 33 | Поселок Полойский | 0,6 | 4 | Г2 |
|  |  | 18,8 |  |  |

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения.

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2014-2016 годов отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях и индивидуальных гаражах. Остро ощущается нехватка парковочных мест.  Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

  - Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. В Кстининском сельском поселении  оборудован один нерегулируемый пешеходный переход. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

  - Характеристика движения грузовых транспортных средств

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

  - Анализ уровня безопасности дорожного движения

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны при перевозке баллонов со сжиженным газом на дорогах муниципального и местного значения.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.   Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

2.8. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.9. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1)  Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2) Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3) Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4)  Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5) Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6) Генеральный план Кстининского сельского поселения, утвержден решением  Кстининской сельской Думы Кирово-Чепецкого района Кировской области от 02.06.2011г. № 22/104;

7) Правила землепользования и застройки Кстининского сельского поселения, утверждены  решением Кстининской сельской Думы от 04.10.2017 г. № 01/08.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

В период реализации программы прогнозируется тенденция увеличения численности населения, обусловленная миграционными процессами, а также ростом индивидуального жилищного строительства, обусловленного близостью к областному (Кстинино фактически находится на границе г.Кирова) и районному центрам (г. Кирово-Чепецку).

На территории Кстининского сельского поселения расположено 25 населенных пунктов, в которых проживает на 01.01.2017г.   2136 человек. Динамика движения населения приведена в таблице:

| № п/п | Наименование | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число родившихся | 13 | 34 | 24 |
|  | Число умерших | 35 | 17 | 32 |
|  | Прибыло | 101 | 39 | 128 |
|  | Убыло | 61 | 0 | 34 |
|  | Естественный прирост | +18 | +56 | +86 |
|  | Численность населения на 1 января | 1931 | 1987 | 2073 |

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов, газификация населенных пунктов.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов ежегодно увеличиваются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне,  соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Предполагается  рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ. А также реконструкция существующих дорог с технической категории 4 до 3 и строительства новых дорог с асфальто-бетонным покрытием.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

Мероприятия по развитию сети дорог поселения

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кстининского сельского поселения на 2018 – 2028 годы

| Сроки реализации | необходимый объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- |
| 2018 -2019 гг. | 5000,0 |
| 2019-2020 гг. | 5000,0 |
| 2020 – 2021 гг. | 5000,0 |
| 2021 -2022 гг. | 5000,0 |
| 2022 -2023 гг. | 5000,0 |
| 2023-2024 гг. | 5000,0 |
| 2024 -2028 гг. | 25000,0 |

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

________________________